## Slide 1
F O R E L Ø P I G P L A N
Foreløpig plan:
E-postagent, avstemmingsagent og videre automatisering
Fra trygg første pilot til automatisert avstemming og lønnskjøringsassistent
Outlook /
SharePoint
Avstemming
+ e-post
API-
integrasjon
Lønn
Foreløpig møteunderlag | AI-agentløsning for regnskapskunde
01
Notes: Åpne med at dette er en foreløpig, kontrollert plan: først bygge verdi der kunden allerede arbeider, deretter koble på regnskapssystemenes API-er når tilgangene er klare.

## Slide 2
M Å L B I L D E
Målet er en kontrollert AI-agentplattform
E-post og kundeoppfølging
Avstemmingsarbeid
Lønnskjøring pre-check
Forslag, prioritering og dokumentasjon
Menneske godkjenner før noe sendes, registreres eller endres.
Data
rapporter, e-post, API
Agent
tolker og foreslår
Forslag
utkast, avvik, oppgave
Godkjenning
menneske i løkken
Handling / logg
sendes, lagres, spores
Plattformen bygges rundt kontroll, sporbarhet og gjenbrukbare arbeidsflyter
02
Notes: Poenget er å flytte diskusjonen bort fra chatbot-begrepet. Dette er en kontrollert arbeidsflate der agenten foreslår og dokumenterer, mens mennesker godkjenner handlinger.

## Slide 3
U T B Y G G I N G S L O G I K K
Hvorfor vi bygger dette i steg
Pilot
Outlook og SharePoint gir rask første verdi
Automatisering
API-er kobles på når tilgang og datakvalitet er klar
Utvidelse
Samme fundament brukes til lønn og nye kontroller
Raskere første verdi
Lavere GDPR- og sikkerhetsrisiko
Bedre datagrunnlag før full automatisering
Samme fundament kan brukes videre
Stegvis utbygging reduserer risiko uten å låse sluttmålet
03
Notes: Forklar at fasene ikke betyr treg fremdrift. Det betyr at man starter der risikoen er lavest, lærer av ekte arbeidsflyter, og gjenbruker kontrollaget når API-ene er klare.

## Slide 4
F A S E P L A N
Foreslått faseplan
FASE 1
Outlook + SharePoint
E-postagent + avstemmingsagent med filer, rapporter og menneskelig godkjenning.
FASE 2
Tripletex / PowerOffice API
Automatisert avstemmingsagent med direkte datainnhenting og samme kontrollflate.
FASE 3
Lønnskjøringsagent
Pre-check, avvik, oppfølging og godkjenning før lønn kjøres.
API-klargjøring skjer parallelt med fase 1
Fasene deler dashboard, logging, sikkerhet og godkjenningsmønster
04
Notes: Presiser at Tripletex og PowerOffice ikke venter til fase 1 er ferdig. Kunden og vi klargjør tilgangene parallelt, slik at automatisering kan kobles på uten omstart.

## Slide 5
F A S E 1
E-postagent: rask verdi med Outlook
Sorterer innkommende e-post
Kobler e-post til kunde/tema
Lager svarutkast
Foreslår intern oppgave
Flagger hast og sensitivitet
Outlook
innkommende e-post
AI-agent
klassifiserer og foreslår
Svarutkast / oppgave
først som forslag, ikke automatisk sending
E-postagenten starter med forslag og oppgavehjelp, ikke autonom utsending
05
Notes: Dette er en lavrisiko start fordi Outlook allerede er et hovedinntak for arbeid. Agenten skal først lage utkast, sortere og foreslå oppgaver. Automatisk sending bør ikke aktiveres i pilot.

## Slide 6
F A S E 1
Avstemmingsagent: første versjon med rapporter i SharePoint
Kunden legger rapporter i SharePoint
saldobalanse
hovedbok
bankrapport
åpne poster
avstemmingsmaler
Agent
leser, sammenligner, forklarer
Agenten lager
funn og avvik
forslag til neste handling
intern oppgave
dokumentasjon/logg
SharePoint-versjonen beviser avstemmingslogikken før regnskapssystemenes API-er kobles på
06
Notes: Denne fasen kan fungere med eksporterte rapporter og avstemmingsmaler. Det gir tidlig læring om avvik, datakvalitet og ønsket rapportformat før direkte API-integrasjon.

## Slide 7
K L A R G J Ø R I N G
Klargjøring for Outlook + SharePoint
Kunden avklarer
Vi bygger
hvilke postbokser agenten får lese
hvilke SharePoint-mapper agenten får lese
hvilke pilotkunder som skal brukes
hvem som godkjenner forslagene
Microsoft Graph-integrasjon
dashboard/arbeidsflate
logging og godkjenning
agentlogikk for e-post og avstemming
Start med minst mulig tilgang
Første pilot bør være smal nok til å gi trygg læring
07
Notes: Understrek prinsippet om minste nødvendige tilgang. Ikke start med alle postbokser og alle mapper. Velg noen få pilotkunder, definer godkjenner og bygg kontrollene rundt det.

## Slide 8
P A R A L L E L T A R B E I D
API-tilganger klargjøres parallelt
Tripletex
API/integrasjon aktivert
employee token
riktige rettigheter
pilotklienter valgt
PowerOffice
integrasjon aktivert
client key per klient
riktige rettigheter
pilotklienter valgt
Bygger fase 1
Outlook/SharePoint-agent
Klargjør API
Tripletex/PowerOffice
Utvikleroppsett og API-koblinger registreres mens første agent bygges
08
Notes: Dette er et viktig styringspunkt: fase 1 kan starte før API-ene er klare, men API-arbeidet bør starte samtidig slik at fase 2 ikke stopper opp på administrasjon.

## Slide 9
F A S E 2
Når API-ene er klare: automatisert avstemming
Fra manuell filopplasting til automatisk datainnhenting
Henter hovedbok, saldobalanse, åpne poster, bilag og rapportdata
Gir raskere avstemming, færre manuelle steg og bedre oversikt
Før
Eksport
SharePoint
Agent
Etter
Tripletex /
PowerOffice
Agent
Samme dashboard, logging og godkjenning gjenbrukes når datakilden endres
09
Notes: Forklar at fase 2 ikke er en ny løsning. Det er samme avstemmingsagent, men datainnhentingen flyttes fra manuelle eksportfiler til system-API-er.

## Slide 10
F A S E 3
Lønnskjøringsagent: kontroll før lønn kjøres
Sjekker manglende lønnsgrunnlag
Finner avvik fra forrige periode
Lager sjekkliste
Lager oppfølgingsmelding
Viser risiko før lønnskjøring
Lønnskalender
frist og periode
Agent
pre-check og risiko
Klar
Må sjekkes
Ikke klar
Agenten forbereder og kontrollerer - lønnsansvarlig godkjenner.
Lønnskjøringsagenten er en kontrollassistent, ikke en autonom lønnsansvarlig
10
Notes: Vær tydelig på ansvarsdelingen: Agenten kan oppdage manglende grunnlag, endringer og avvik, men lønnsansvarlig tar beslutningen før lønn kjøres.

## Slide 11
G R U N N M U R
Sikkerhet bygges inn fra start
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Sikkerhet, GDPR, logging og menneskelig godkjenning
grunnmur for alle agent-workflows
EU/EØS-behandling
Minste nødvendige tilgang
Read-only først
Logging av alle forslag
Menneskelig godkjenning
Ingen trening på kundedata
Sikkerhetsdesignet må ta høyde for lønn, personopplysninger og selskapsinformasjon
11
Notes: Dette er spesielt viktig fordi kunden håndterer sensitive data: lønn, personopplysninger, klientinformasjon og selskapsdata. Start med read-only og logging før agenten får skrive eller sende noe.

## Slide 12
N E S T E B E S L U T N I N G E R
Hva vi bør avklare i møtet
01
Hvilken e-postboks starter vi med?
02
Hvilke SharePoint-mapper brukes?
03
Hvilke pilotkunder velges?
04
Hvilke avstemminger skal agenten hjelpe med først?
05
Hvem godkjenner forslagene?
06
Når starter API-klargjøring?
Første mål: fungerende e-post- og avstemmingsagent med trygg vei videre til full automatisering.
Møtet bør ende i konkret pilotscope og eier for API-klargjøring
12
Notes: Bruk denne sliden som beslutningsliste. Hvis dere får svar på disse punktene, kan pilotomfang, tilgangsmodell og neste milepæl defineres raskt etter møtet.

## Slide 13
A P P E N D I X
Teknisk sjekkliste per system
Outlook / SharePoint
Microsoft 365-admin
app registration
valgte postbokser
valgte SharePoint-mapper
Tripletex
API aktivert
employee token
rettigheter
pilotklienter
PowerOffice
integrasjon aktivert
client key per klient
rettigheter
pilotklienter
Appendix | Teknisk readiness før og under pilot
13
Notes: Appendix-sliden kan brukes hvis møtet går mer teknisk. Listen er bevisst kort, men dekker hovedpunktene som må eies før integrasjonene er operative.

## Slide 14
A P P E N D I X
Roller og ansvar
Kunden
velger pilotkunder
gir tilgang til postbokser/mapper
aktiverer API/integrasjoner
godkjenner forslag og sikkerhet
Leverandør
bygger agentene
setter opp integrasjoner
lager dashboard
sikrer logging, tilgang og godkjenning
Appendix | Klare roller gir raskere oppstart og enklere sikkerhetsgjennomgang
14
Notes: Avslutt med at god gjennomføring krever tydelige eiere. Kunden eier valg, tilganger og godkjenning. Leverandøren eier bygging, integrasjoner og kontrollmekanismer.